| ID | Módulo | Historia de Usuario | Sprint / Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Seguridad | Como usuario quiero iniciar sesión con mi rol (SuperAdmin, Jefe de Comunidad, Vecino) para acceder a mis funcionalidades. | Sprint 1 - Alta | El sistema valida credenciales y redirige según el perfil. |
| HU-02 | Gestión | Como SuperAdmin quiero gestionar las Juntas de Vecinos para habilitar su participación. | Sprint 1 - Alta | La junta de vecinos queda registrada en la BD. |
| HU-03 | Gestión | Como Jefe de Comunidad quiero registrar y validar a los vecinos de mi sector. | Sprint 1 - Alta | El vecino queda vinculado a la junta de vecinos correspondiente en la BD. |
| HU-04 | Comunicaciones | Como Jefe de Comunidad quiero enviar notificaciones push a los vecinos para avisos oficiales. | Sprint 2 - Alta | La notificación llega a los dispositivos móviles correspondientes. |
| HU-05 | Geolocalización | Como sistema quiero usar el GPS del dispositivo para validar la ubicación del usuario. | Sprint 2 - Media | El dispositivo captura las coordenadas GPS correctamente mediante Capacitor. |
| HU-06 | Marketplace | Como Vecino quiero publicar productos en el marketplace comunitario. | Sprint 3 - Media | El producto se visualiza con precio y stock en el catálogo. |
| HU-07 | Marketplace | Como Vecino quiero comprar productos en el marketplace. | Sprint 3 - Media | Se procesa la compra y se registra en la tabla de transacciones. |

Explicación de tabla

Módulo: Es la categoría

Historia de usuario: Descripción corta de una función del sistema, explicada desde el punto de vista del usuario final

sprint/prioridad: cuando programaremos esa parte

Criterio de aceptación: Lo que debe cumplir para pasarla como válido